
附件2

2016年南山区民生实事项目一览表

	序号
	项目名称
	工作任务
	牵头单位
	协办单位

	1
	公办义务教育

学位扩容项目
	开工建设10所学校（新改扩建），完成深云村配套学校、华侨城香山里小学新建项目及荔香中学迁址重建项目；新增中小学学位3900个。
	教育局

工务局
	

	2
	民办教育

优化升级项目
	开展公办、民办学校结对互助活动；向符合政策规定的约8000名民办学校义务教育阶段学生发放约4000万元学位补贴；完成20所民办幼儿园燃气安全改造工程。
	教育局
	住建局

	3
	北部片区

优质教育项目
	利用大学城资源，开展“大学-中小学伙伴计划”，增加2-3所大学城联盟学校；安排精英教师到北部片区交流任教，新增2个以上教师专业发展基地学校，构建片区教师发展学习共同体。
	教育局
	

	4
	“活力南山”

全民健身项目
	举办南山半程马拉松赛、南山国际山地电影节等群众体育活动260场；新增10家免费、低收费向市民开放的社会体育场馆。
	文体局
	

	5
	医疗卫生资源

供给提升项目
	加快推进南山医院（按2500张床位规划建设）、西丽医院、区慢性病防治院改扩建工程；启动蛇口医院内科综合大楼及区中医院建设前期工作；完成西丽医院新大楼建设。
	卫计局 工务局

前期办
	

	6
	医疗卫生服务

普惠项目
	为65岁以上常住老年人及失独、残独人员提供“五免、二优”服务，全年服务10万人次；免费为新生儿实施听力筛查与耳聋基因检测，全年服务2万人次；试点建立20个慢性病管理健康小屋。
	卫计局
	

	7
	智慧医疗平台

创建项目
	完善“看病易”智慧平台，实现社康和医院的双向转诊，社康中心患者优先预约挂号，向上级医院转诊。
	卫计局
	

	8
	交通基础设施

改善项目
	完成全区交通规划编制；推进轨道交通三期建设（包括7号线、9号线及延长线、11号线、5号线延长线）和轨道交通四期前期规划设计工作（包括12号线、13号线、15号线、107线和笋岗线）；实施高新区交通改善工程；推进桂庙路快速化工程和沙河西路与西部通道侧接线连接工程建设，年底分别完成计划投资的50%和75%；建成并开通玉泉路东延一期（铜鼓路-沙河西路）、沁园二路及后海片区5条道路；实施南山区道路修缮专项-交通综合改善工程，完成150项“短、平、快”交通改善工程（包括交通安全设施完善、路面修复及公交站点配套改造等）。
	交通综治办

工务局

城改办

前期办
	维稳办

城管局

各街道

	9
	慢行系统

建设项目
	建设400个公共自行车服务站点，全年投放1万辆公共自行车；规划建设后海中心区北片区和科技园中南片区二层连廊项目。
	城管局

工务局

前期办
	科创局 粤海办

市规土委直二局

交通综治办

南山交警大队

	10
	就业创业

促进项目
	举办8场就业、创业政策宣讲活动，开展60场公益性免费现场招聘会，促进辖区居民实现就业，保持零就业家庭动态归零；新增3家以上创客机构，培育50个以上创新创业团队。
	科创局

人资局
	各街道

	11
	养老济困项目
	新建4家老年人托养中心（其中，2家建成，2家完成选址）；建成5家社区老年人食堂；福利中心二期新增开放150张以上床位；开展福利中心三期前期筹备工作。
	民政局
	物业办 各街道

发改局 城改办

前期办

市规土委直二局

	12
	住房保障项目
	加快保障性住房建设和棚户区改造，全年竣工6879套，基本建成658套，供应1395套；发放区重点企事业单位住房补租约3亿元；协调完善辖区内市级保障房配套设施。
	住建局
	城改办 各街道

市规土委直二局

	13
	老旧住宅小区

综合整治项目
	完成80个老旧住宅小区综合整治工程，改造消防设施、监控设施及老旧线路，消除安全隐患。（每个街道完成10个）
	住建局 各街道

南山公安分局
	

	14
	住宅类老旧电梯

更新改造项目
	完成100台住宅类老旧电梯更新改造工程。
	市市场和质量监管委南山局
	财政局 住建局

安监局 各街道

	15
	危险边坡

综合整治项目
	4月15日前完成24个中度以上危险边坡隐患点整治，年底前完成其他及排查新增的所有隐患点整治；协调推进4个责任主体为市属有关部门及企业的危险边坡整治。
	住建局 教育局

卫计局 环水局

城管局 各街道
	市规土委直二局

	16
	安全教育

培训项目
	启动区安全教育体验馆建设；培训管理人员5000名、一线员工40000名；组织开展安全生产应急演练20场；印发安全宣传资料20万份；对全区约120000名中小学生进行系列安全教育，学校每学期至少组织3次应急逃生演练。
	应急办
教育局

安监局
	发改局 物业办

工务局 前期办

各街道

	17
	水污染

治理项目
	完成西丽水库环境综合整治；配合深圳湾及大沙河水环境治理，开展100个住宅小区排水管网改造，年底前至少完成30个。
	环水局 城管局

土地监察局
城改办 各街道
	

	18
	深圳湾滨海休闲带西段建设项目
	年底前完成D段建设。
	城管局
	

	19
	公园建设项目
	推进大南山公园提升工程规划设计；建成后海公园（地铁施工范围除外）、后海滨公园（二期）、科技公园，完成石鼓山公园提升改造工程；推进鸡公山公园建设。
	城管局
	

	20
	户政业务

便民服务项目
	建设高新户政业务服务中心（位于科技园源兴科技大厦）。
	南山公安分局
	


1

