附件1：

# 南山区社会福利中心结构安全加固项目

采购需求

一、采购内容

(一)项目名称:南山区社会福利中心结构安全加固

(二)采购方:深圳市南山区民政局

(三)项目类别:工程

二、预算金额

项目预算：664974.95元（总报价如超出此限额，视为无效投标）

三、项目要求

（一）投标报价采用程量清单计价法，格式内容参照附件6建设工程控制价编制报告。

（二）合同方式：固定单价合同。

- （三）工程质量要求：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的“合格”标准。

（四）工程质保期：装修工程2年；电气管线、给排水管道、设备安装2年；房屋结构加固工程2年；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏5年。

- （五）合同结算：工程竣工并经甲方验收合格后，承包方应提交完整的竣工结算资料，工程结算经甲方指定的第三方审核，并报区造价站结算复核后，按双方确认金额支付。

四、中标单位职责

（一）按照符合国家和地方有关规范、标准的规定进行施工。施工进场材料需合格标准及以上，并满足建筑消防及其他国家标准要求，经采购人确认后施工。相关隐蔽验收需经采购人或监理单位验收后方可开展下一步施工。

（二）配合建设单位办理相关工程项目审批或备案手续。

（三）施工期间，中标人为施工责任主体，须按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。加强对施工现场的安全生产和管理，施工需达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从采购人管理各项规定要求，避免干扰采购人正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作。由中标人过错造成人员伤亡或财产损失的，由中标人承担相应法律和经济责任。

（四）中标单位必须作好施工记录、隐蔽工程记录及拍照、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。

（五）投标单位保证所投货物和服务等的合法性,未侵犯他人的知识产权。如有纠纷,由中标供应商承担全部法律及经济全部责任。

（六）施工单位负责编制竣工图，除施工过程中出现中重大设计变更由项目设计单位出具设计变更，施工单位编制竣工图费用自行承担。

五、评标方法及标准

（一）评选方法：票决法，评审员参考以下评分内容及权重进行投票，最终按得票数最高，选定为项目中标单位。

（二）评审标准

| 序号 | 评审项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目报价 | - 报价的准确性、合理性，30分； | 30 |
| 2 | 投标单位综合实力 | - 1.企业资质情况，6分； （1）ISO 质量管理体系认证，得2分； （2）ISO 环境管理体系认证，得2分； （3）ISO 职业健康安全管理体系认证，得2分。 - 2.截止投标之日起近三年已完成且验收合格的加固工程业绩，14分。提供中标通知书及合同关键信息(含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页。每提供一个得2分，最高得14分，未提供的不得分。 | 20 |
| 3 | 施工方案 | 施工方案，30分；内容包括但不限于以下内容：施工质量、进度、安全、造价控制等安排及保证措施情况。 （1）评审为优（方案完善可行、内容全面具体、针对性强、可操作性强）的30分； （2）评价为良（方案内容较全面、针对性较强、可操作性较强）的20分； （3）评价为中（方案内容完整性、针对性、可操作性均一般）的10分； - （4）评价为差（方案内容不科学、不完整、针对性较弱）的不得分。 | 30 |
| 4 | 安全文明施工方案 | 施工过程中的安全文明施工方案，20分； （1）评审为优（方案完善可行、内容全面具体、针对性强、可操作性强）的20分； （2）评价为良（方案内容较全面、针对性较强、可操作性较强）的15分； （3）评价为中（方案内容完整性、针对性、可操作性均一般）的10分； （4）评价为差（方案内容不科学、不完整、针对性较弱）的不得分。 | 20 |
| 合计 |  |  | 100 |