**附件1**

**南山区住房和建设局建筑施工安全事故案例分析服务项目**

**招**

**标**

**文**

**件**

**南山区住房和建设局**

**2019年12月**

**南山区住房和建设局建筑施工安全**

**事故案例分析服务项目**

**一、项目背景**

2019年以来，我市房屋建筑和市政基础设施工程领域安全生产事故频发，为有效遏制事故增长态势，落实长汉副区长关于开展建设工程安全事故案例分析工作的部署，从更加专业的角度深层次、系统性分析各类典型安全生产事故原因，现拟按照《南山区住房和建设局自行采购管理办法》的相关规定，采用简易招标的方式选择一家在建筑施工安全领域有着丰富研究经验的公司为合作对象，对建设施工安全事故案例进行深入分析，形成分析成果报告。

本成果报告将用于指导我局质检站、安监站、建管科等各方开展下一步安全生产管理工作，同时作为我局开展建筑业企业及项目管理人员安全管理培训材料进行宣贯普及，全面提升行业领域各级安全生产管理水平。有关情况如下：

**二、项目服务内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **工作项** | **主要工作内容及要求** |
| 1 | 服务内容 | 1. 项目方案编制：   须由具备高级工程师职称且具有安全生产相关工作丰富经验的负责人牵头编制，并须邀请不少于5位专家参与研讨。（计划工作时长为5个工作日。）  2.事故案例选取：  1）选取范围：事故案例须为房屋建筑和市政基础设施工程领域施工安全事故，以发生在深圳市范围内为主、全国范围内为辅的房屋建筑和市政基础设施工程安全事故；  2）选取数量：不少于300项；  3）选取类别：包含一般事故、较大事故、重大事故和特大事故四种类别，且须具备一定典型性。  （计划工作时长为15个工作日）  3.事故案例分析：分析内容包含但不限于事故发生过程、发生原因、发展趋势以及预防措施等。分析过程须按照各事故级别开展，须严谨深入，逻辑清晰，能够概括事故发生规律，切实起到提升我区建设工程安全生产管理水平，有效预防安全生产事故的指导性作用。（计划工作时长为45个工作日）  1）事故过程分析：呈现每个事故案例的发生过程以及相关背景，保证各项有关因素纳入分析过程，提高分析结果的全面性、准确性；  2）事故原因分析：一是对每个事故案例从人、物、环境等多方面进行原因分析，二是利用大数据分析，对所有事故案例的原因进行分类归纳，总结同类别事故的发生原因；  3）事故发展趋势分析：通过分析既有事故案例的过程及原因，总结出近年来我区建筑施工安全类型事故呈现的新特点和新变化，同时综合考虑行业未来发展趋势、地理环境变化等各类因素，预测可能存在的事故风险点。  **4）事故追责情况分析：分别从政府部门、企业、个人三方角度整理事故责任追究情况，并对相关原因进行分析总结。本部分内容单独成册，便于行业各方学习，加强警示作用。**  5）事故预防措施总结：在事故原因与趋势分析结果的基础上，结合事故后果的严重程度，展示不同危险程度的识别因素，并提出相应的预防措施。  4.事故案例分析报告：  **1）本报告须按照事故不同级别汇编成册，并需附编制说明。**  **2）本报告面向对象为我区建设主管部门人员以及建筑业企业与项目负责人，并将作为我区开展针对上述人员安全管理培训的重要材料，乙方须在文体、表述等方面多角度考虑，定位准确，便于学习运用。（计划工作时长为10个工作日）**  5.分析报告修改完善：根据甲方要求进行报告的修订完善。（计划工作时长为5个工作日）  6.报告编册印刷：计划印刷数量为50本。 |
| 2 | 服务期限 | 2020年1月10日前：完成方案编制，开始事故案例收集；  2020年3月31日前：完成分析报告汇编初稿；  2020年4月30日前：完成分析报告审定及印刷。 |

**三、项目服务价格上限**

（一）本次项目服务的金额控制在人民币23.9万元以内，参加单位的报价不可高于控制金额，否则参加单位的投标文件视同无效；

（二）本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签定的合同金额，合同期限内不做调整；

（三）投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；

（四）投标人的投标报价不得超过财政预算限额；

（五）投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复；

（六）各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

**四、对项目服务的要求**

1、中标单位的服务期限为签订合同之日起，区住房建设局可根据实际情况提出合理的进度建议；

2、中标单位应有按时完成本服务项目所需的充足的人力及其它资源保障；

3、本项目禁止进行分包、转包或拆分；

4、中标单位应与南山区住房和建设局签定保密协议。

**五、投标人的资格要求**

1、投标人单位依法登记注册（提供复印件，原件备查）；

2、投标人单位必须是在国家工商行政管理机关登记注册，持有营业执照（提供复印件，原件备查）；

3、投标人须承诺近两年无违法违规行为，无行为处罚、惩戒等不良执业记录及不良反映，业内拥有良好的声誉；

4、投标人的授权代表应为单位法定代表人（负责人）或经法定代表人（负责人）授权的该单位员工；

5、同类业绩条件：曾与政府部门合作从事建筑工程安全成产服务工作的，提供相关合同复印件加盖投标人公章；

6、在招投标活动中因串通投标被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标人不被接受；

7、本项目不接受联合体投标；

8、本项目负责人须具备高级工程师职称，持有高级专业技术资格证书（提供复印件，原件备查）。

**六、定标方法**

本项目定标采用一次票决法。

**七、投标文件要求**

**（一）投标文件的组成和格式**

1、招标文件响应声明书及投标报价（格式见附件1、附件2）；

2、投标资格证明文件：

（1）营业执照复印件，加盖公章；

（2）法定代表人（负责人）身份证明书、法定代表人（负责人）授权委托书，加盖公章；

（3）项目负责人所持高级专业技术资格证书。

3、投标承诺函（参考附件4）；

4、业绩证明材料，加盖公章；

5、本次服务项目的执行方案；

6、其它招标文件要求的内容及投标人认为需要补充的内容（格式自定），提交的资料应加盖公章。

**（二）投标文件的份数及装订、密封要求**

1、投标人应准备投标文件正本一套和副本二套，所有封袋上都应写明投标人的名称、项目名称。文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

2、投标文件正、副本均应使用A4纸统一装订，且均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人签字。

3、投标文件的正本及所有副本必须密封，封面均须加盖投标人公章并在密封口骑缝加盖公章。

**（三）投标文件的递交**

1、投标人将投标文件按以上规定密封和标记后，按以下注明的地址在投标截止时间之前送至招标单位。

2、递交资料截止时间：2019年12月21日18:00前

地点：深圳市南山区桃园路区委大楼A0508室

联系人：高靖，电话:26667584,18566796912

**（四）投标文件有效期**

投标文件从投标截止日起有效期为10天。

**八、废标条款**

符合下列条件之一，即可定为废标：

1、报价文件无投标人盖章，无法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章的；

2、投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

4、投标人以明显低于成本或不合理报价竞标恶意骗取中标或以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

**九、流标情形**

符合下列情形之一，本次招标流标，需重新招标。

1、采购的公正性受到影响；

2、投标报价均超过了采购预算；

3、采购任务取消。

**十、其他说明**

本次招标不一定接受最低报价的投标。

**附件（投标文件参考格式）**

## 1、招标文件响应声明书（模版）

致（招标人）：

（投标单位全称） 授权 （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（ 项目）招标活动并投标，为此：

1. 我方已详细阅读了全部招标文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。愿意接受招标文件中的各项要求。
2. 我方提供招标文件要求的全部资料，并保证真实性、合法性。
3. 若中标，我方将按照招标文件规定，履行合同责任和义务。
4. 询价响应书自开标日起有效期为60个工作日。
5. 我方与本招标文件响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

1. 我方同意招标人不一定接受最低报价的投标。

投标单位名称（公章）：

授权代表签字：

投标响应日期：年月日

## 2、投标一览表

项目名称：

投标人名称 ：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标总价 | 备注 |
|  |  |  |

投标人代表签字: 单位盖章：

## 3、投标人资格证明文件

1、广告媒体公司营业执照（三证合一）证件；

2、深圳市政府采购网投标资格或深圳市政府采购供应商资格证明文件；

3、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书。

投标人代表签字:

单位盖章：

## 4、投标承诺函

**致： 深圳市南山区住房和建设局**

我单位参加贵局“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ”投标，在此郑重承诺：

我单位近两年无违法违规行为，无行为处罚、惩戒等不良执业记录及不良反映，业内拥有良好的声誉。

如我单位中标，将严格遵守以下承诺：

1、不对本项目进行分包、转包或拆分。

2、按时完成本服务项目，提供项目所需的充足人力及其他资源保障，保证服务质量。

3、贵局有权确认项目组成员。

4、接受贵局质询，按照要求对项目实施方案进行现场讲解，并对提出的问题进行澄清和说明。

5、有保守本项目秘密的义务，项目中收集的贵局所有资料均严格保密。

如违背承诺，我司愿承担相关违约和赔偿责任，贵局可在对我方的合同付款中扣抵。承诺人：

投标人代表签字: 单位盖章：

日期： 年 月 日