- 采购文件

- 一、项目名称：沁园路麒麟山庄段沿线路侧边坡等6个危险边坡治理工程勘察服务项目

- 二、预算金额：贰拾陆万伍仟叁佰元整（¥265300.00元）

- 三、定标规则：综合评分法

- 四、采购需求

- 目包括沁园路麒麟山庄段沿线路侧边坡、牛成村工业区229-3号后挡墙处边坡、新围社区留仙村路71号对面停车场南侧边坡、阳光社区新锋路60号永辉楼北侧边坡、杨门工业区30栋旁道路下方边坡和留仙洞工业区后山内阳村周围边坡等共计6处边坡，治理工程建设面积合计为12800平方米。负责本项目的勘察、地形测绘工作，具体工作内容最终以设计单位提交的任务书为准。

- 五、支付方式

- 1、双方签订合同后，乙方向甲方提供勘察、测绘任务书成果且发改部门下达资金后，甲方在收到乙方开具的发票14个工作日内支付合同暂定价30%，作为预付款；

- 2、乙方向甲方提供盖章报告并经甲方确认且发改部门下达资金后，甲方在收到乙方开具的发票14个工作日内支付至合同暂定价70%，作为进度款；

- 3、待项目按规定完成相关审核，按实际工程量进行结算，确定工程最终支付额后，甲方在收到乙方开具的发票7个工作日内支付合同尾款（审定金额-已付款金额）。

六、合同签订时间

中标通知书发出10个工作日内。

- 合同完成时间

- 服务合同期限：合同生效之日起至项目竣工验收。

- 八、报价要求

- 本项目预算金额为265300.00元，最终支付额以区造价站审定的金额为准。

供应商无需报价，成交金额=合同暂定价=预算金额。

- 九、评审细则

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩经验 | 40 | 投标人自2019年1月1日起至今最具代表性的类似勘察业绩（边坡类），每提供一个得8分，本小项累计最高40分。 需提供合同关键页扫描件（包括但不限于合同首页、合同标的、签订时间、签字盖章页）。 （填写《业绩经验表》并提供合同关键页） 本项累计最高得分40分。评分中出现无证明材料或证明材料不符，一律做不得分处理。 评审材料：《应答文件》——业绩经验 |
| 2 | 履约评价 | 10 | 投标人提供以往经服务单位考核评价为优或满意的履约评价，提供一个得5分，本项最高得10分。 提供履约评价（建设单位出具的），评分中出现无证明材料或证明材料不符，一律做不得分处理。 评审材料：《应答文件》——履约评价 |
| 3 | 拟派项目负责人（仅限一人） | 10 | 1.具有高级职称得5分； 2.具有边坡类勘察相关工作经验（提供业绩合同，需体现人员信息，否则提供合同甲方出具的证明文件，如所提供的证明材料无法体现，则不予得分）得5分； ## 以上两项可累计得分，最高得分10分。评分中出现无证明材料或证明材料不符，一律做不得分处理。 注：需提供供应商缴纳的近一月社保证明，以此为计分前提，无证明材料或证明材料不符，该项做不得分处理。 提供有效证书、业绩经验合同关键页、如合同未体现人名可提供甲方出具的证明材料。 评审材料：《应答文件》——拟派项目负责人 |
| 4 | 项目实施方案 | 40 | 要求供应商能够充分理解项目背景和目标，对需求提出具体的实施方案，对工作措施、工作方法、工作手段、工作流程进行全面、科学、合理描述。 优秀，得31-40分； 较好，得16-30分； 一般，得1-15分； 未提供方案的，得0分。 评审材料：《应答文件》-项目实施方案 |