“民生微实事”社区项目申报书

申报单位（盖章）：百旺社区                 申报时间：  年  月  日

| 一、项目基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 百旺社区人居环境综合治理工程 |  |  |  |  |
| 所属类别 | □服务类□货物类☑工程类 | 申报金额 |  | 399944.07（元） |  |
| 项目属性 | □群体帮扶□群众自治□文体活动 □能力提升 □公益风尚☑公共设施□其他 |  |  |  |  |
| 组织实施单位 | 百旺社区居民委员会 | 实施周期 |  | 项目审批后3个月内 |  |
| 项目负责人 | 何廷荣 | 联系方式 |  | 0755-26517238 |  |
| 二、项目具体情况 |  |  |  |  |  |
| （一）项目背景 百旺社区人居环境综合治理工程是一项重要的民生工程和民心工程。本项目旨在有效解决长期困扰居民的环境问题，挖掘城市空间潜力，切实提升社区生活品质。变压器周边、白芒村南186-1号、189号、189-3-2号旁边空置地块目前存在严重的环境卫生问题：空地垃圾大量堆积、生活污水、孳生大量蚊虫鼠蚁，对周边村民的健康生活和村容村貌造成了极大的负面影响。存在公共卫生安全隐患，村民整治呼声强烈。为切实改善人居环境，启动本次专项整治工作刻不容缓。 （二）项目目标 环境效益： 显著改善社区环境卫生，优化微生态。 社会效益： 消除安全隐患，提供便民服务设施，促进邻里交流，营造和谐社区氛围。 （三）项目服务对象及服务标准 主要服务对象：百旺社区居民, （四）项目预期成效 通过铺设透水砖和混凝土路面，实现场地硬化与美化，防止环境问题回潮，为村民创造一个干净、整洁、健康的公共活动空间。增强村民的幸福感和归属感。 （五）项目内容 1. 现场垃圾清理： 全面清运荔枝林下堆积的生活垃圾、建筑垃圾等各类固体废弃物。 2. 陶瓷透水砖铺装： 在林地人行通道及活动区域铺设陶瓷透水砖，该材料透水性好，能有效减少地表径流，防止积水，增强生态功能。 3. 混凝土路面铺设： 对必要的通行道路进行混凝土硬化处理，以满足村民日常通行和应急车辆通行的需求。 （六）项目实施进度安排 1.公示整治方案，获取居民理解与支持。 2. 组织施工队伍，按计划进行清理、整治和建设工作。 3. 现场垃圾清理： 全面清运荔枝林下堆积的生活垃圾、建筑垃圾等各类固体废弃物。 4. 陶瓷透水砖铺装： 在林地人行通道及活动区域铺设陶瓷透水砖，该材料透水性好，能有效减少地表径流，防止积水，增强生态功能。 5. 混凝土路面铺设： 对必要的通行道路进行混凝土硬化处理，以满足村民日常通行和应急车辆通行的需求。 6. 验收与移交阶段： 项目完成后，组织相关方进行验收. （七）项目实施方资质要求 市政公用工程施工总承包三级 |  |  |  |  |  |
| 三、经费测算 |  |  |  |  |  |
| 工程量清单与计价表. 工程名称:百旺社区人居环境综合治理. 序号; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程量; 金额(元); 备注. 单价; 合价. - 变压器周边空置地. ## 1; 挖一般土方; (1)现场垃圾及余泥清理 (2)挖土:综深度合考虑 (3)其他:详见现行行业标准、规范及图纸设计要求; m3; 37.8; 30.8; 1164.24. ## 2; 余方弃置; (1)废弃料品种:拆除废料 (2)运距:综合考虑 (3)其他:详见现行行业标准、规范及图纸设计要求; m3; 37.8; 95.41; 3606.5. ## 3; 路床(槽)整形; (1)地面夯实平整 (2)其他满足施工规范要求; m2; 126; 2.23; 280.98. ## 4; 水泥石粉渣垫层; (1)150mm厚6%水泥稳定石粉渣基层 (2)其他满足施工规范要求; m2; 126; 52.86; 6660.36. ## 5; 水泥混凝土; (1)150mm厚C30混凝土路面 (2)其他:详见现行行业标准、规范及图纸设计要求; m2; 126; 91; 11466. 太阳能灯; (1)太阳能智能光杆、遥控、(天黑自动灯亮) (2)灯长600mm 面板210*500mm (3)太阳能板540mm*520mm (4)灯珠型号:5054双芯透镜灯珠 (5)其他满足施工规范要求; 套; 1; 594.04; 594.04. 检查井升降; (1)检查井规格:方井800*1150 (2)平均升(降)高度:400mm (3)砖墙厚度240mm (4)其他满足施工规范要求; 座; 1; 1046.04; 1046.04. 井盖板; (1)复合树脂井盖800×1150mm，厚度50mm (2)其他满足施工规范要求; 套; 1; 394.17; 394.17. 分部小计; 25212.33. 二、白芒村189号旁边空置地块. ## 1; 挖一般土方; (1)现场垃圾及余泥清理 (2)挖土:综深度合考虑 (3)其他:详见现行行业标准、规范及图纸设计要求; m3; 63.13; 30.8; 1944.4. ## 2; 余方弃置; (1)废弃料品种:拆除废料 (2)运距:综合考虑 (3)其他:详见现行行业标准、规范及图纸设计要求; m3; 63.13; 95.41; 6023.23. ## 3; 拆除路面; (1)拆除混凝土路面100mm厚 (2)其他满足施工规范要求; m2; 2.82; 11.95; 33.7. ## 4; 余方弃置; (1)废弃料品种:清理现场建筑废渣 (2)运距:综合考虑 (3)含机动翻斗车场内转运 (4)其他满足施工规范要求; m3; 0.28; 164.16; 45.96. ## 5; 水泥石粉渣垫层; (1)150mm厚6%水泥稳定石粉渣基层 (2)其他满足施工规范要求; m2; 210.43; 52.86; 11123.33. ## 6; 水泥混凝土; (1)150mm厚C30混凝土路面 (2)其他:详见现行行业标准、规范及图纸设计要求; m2; 210.43; 91; 19149.13. ## 7; 不锈钢晾衣架; # 不锈钢晾衣架安装( 高度1.8m宽度1.2m，长度3m。304不锈钢32管，厚1.5mm)6套; 套; 3; 829.41; 2488.23. 分部小计; 40807.98. 三、白芒村186-1 号旁边空置地块. ## 1; 挖一般土方; (1)现场垃圾及余泥清理 (2)挖土:综深度合考虑 (3)其他:详见现行行业标准、规范及图纸设计要求; m3; 42.45; 30.8; 1307.46. ## 2; 余方弃置; (1)废弃料品种:拆除废料 (2)运距:综合考虑 (3)其他:详见现行行业标准、规范及图纸设计要求; m3; 42.45; 95.41; 4050.15. ## 3; 路床(槽)整形; (1)人工平整场地 (2)其他:详见现行行业标准、规范及图纸设计要求; m2; 141.5; 2.23; 315.55. ## 4; 水泥石粉渣垫层; (1)150mm厚6%水泥稳定石粉渣基层 (2)其他满足施工规范要求; m2; 141.5; 52.86; 7479.69. ## 5; 水泥混凝土; (1)150mm厚C30混凝土路面 (2)其他:详见现行行业标准、规范及图纸设计要求; m2; 141.5; 91; 12876.5. ## 6; 砖砌挡墙; (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 (2)砖墙厚度:240mm (3)砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 (4)其他满足施工规范要求; m3; 3.36; 954.88; 3208.4. ## 7; 砖砌挡墙混凝土垫层; (1)100mm厚C20混凝土垫层 (2)其他满足施工规范要求; m3; 1.23; 516.54; 635.34. ## 8; 排水沟、截水沟; (1)断面尺寸:300*150mm (2)砌体材料:普通混凝土实心砖 (3)砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5、20厚M20水泥砂浆抹面 (4)其他满足施工规范要求; m; 18; 101.04; 1818.72. ## 9; 砖砌体（树池）; (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 (2)砖墙厚度:240mm (3)砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 (4)其他满足施工规范要求; m3; 0.66; 1071.64; 707.28. ## 10; 砖砌树池一般抹灰; (1)砖砌树池M10湿拌抹灰砂浆20mm厚 (2)其他满足施工规范要求; m2; 3.62; 47.95; 173.58. ## 11; 块料零星项目; (1)部位:树池 (2)20mm厚M15水泥砂浆结合层 (3)50*250块料瓷砖 (4)其他满足施工规范要求; m2; 2.77; 154.91; 429.1. ## 12; 回填方; (1)部位:树池 (2)回填陶粒 (3)其他满足施工规范要求; m3; 0.1; 373.8; 37.38. ## 13; 回填方; (1)部位:树池 (2)回填种植泥炭土 (3)其他满足施工规范要求; m3; 0.6; 44.95; 26.97. ## 14; 不锈钢晾衣架2; (1)不锈钢晾衣架安装( 高度1.8m宽度1.2m，长度3m，304不锈钢φ32厚1.5mm)，每根脚底部与地面用两个6mm拉爆螺丝固定 (2)其他满足施工规范要求; 套; 5; 878; 4390. ## 15; 挡车架1; (1)φ76mm镀锌U形管，壁厚2.5mm，长2000mm 反光烤漆 (2)其他满足施工规范要求; 套; 5; 352.6; 1763. ## 16; 挡车架2; (1)φ76mm镀锌U形管，壁厚2.5mm，长1500mm 反光烤漆 (2)其他满足施工规范要求; 套; 2; 320.79; 641.58. 分部小计; 39860.7. 四、白芒村南189-3-2号旁边荔枝林及南侧空置地块. ## 1; 挖一般土方; (1)清理现场垃圾、渣土、挖土方 (2)其他满足施工规范要求; m3; 188.16; 30.8; 5795.33. ## 2; 余方弃置; (1)废弃料品种:清理现场垃圾、渣土 (2)运距:综合考虑 (3)机动翻斗车场内转运200m (4)其他满足施工规范要求; m3; 188.16; 95.41; 17952.35. ## 3; 路床(槽)整形; (1)地面夯实平整 (2)其他满足施工规范要求; m2; 626.6; 2.23; 1397.32. ## 4; 砖砌挡墙; (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 (2)砖墙厚度:240mm，墙高1.1m (3)砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 (4)其他满足施工规范要求; m3; 5.28; 885.03; 4672.96. ## 5; 砖砌树池; (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 (2)砖墙厚度:240mm,墙高0.5m (3)砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 (4)其他满足施工规范要求; m3; 16.03; 885.03; 14187.03. ## 6; 砖砌挡墙、树池混凝土垫层; (1)100mm厚C20混凝土垫层 (2)其他满足施工规范要求; m3; 6.76; 516.54; 3491.81. ## 7; 排水沟、截水沟; (1)M7.5湿拌砌筑砂浆砌筑排水沟120mm厚 (2)水沟高20cm，沟底宽50cm (3)100mm厚C20混凝土垫层 (4)20厚M20水泥砂浆抹面 (5)其他满足施工规范要求; m; 15.4; 134.82; 2076.23. ## 8; 砖砌墙体; (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 (2)砖墙厚度:120mm (3)砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 (4)其他满足施工规范要求; m3; 0.47; 885.03; 415.96. ## 9; 砖砌挡墙、树池一般抹灰; (1)砖砌挡墙、树池M10湿拌抹灰砂浆20mm厚 (2)其他满足施工规范要求; m2; 117.3; 47.95; 5624.54. ## 10; 块料墙面; (1)20mm厚M15水泥砂浆结合层 (2)50*250块料瓷砖 (3)其他满足施工规范要求; m2; 53.73; 141.44; 7599.57. ## 11; 人行道块料铺设; (1)块料品种、规格:300*600*60mm陶瓷透水砖铺装 (2)找平层 砂 厚度T(mm) T=50 (3)150mm厚6%水泥稳定石粉渣基层 (4)其他满足施工规范要求; m2; 233; 225.11; 52450.63. ## 12; 水泥混凝土[南侧空置地+7字形行车道]; (1)150mm厚C30混凝土路面 (2)150mm厚6%水泥稳定石粉渣基层 (3)其他满足施工规范要求; m2; 408.8; 143.86; 58809.97. ## 13; 挡车架1; (1)76mm镀锌U形管，壁厚2.5mm，长2000mm 反光烤漆 (2)其他满足施工规范要求; 套; 7; 352.6; 2468.2. ## 14; 回填方; (1)部位:树池 (2)回填陶粒 (3)其他满足施工规范要求; m3; 2; 373.8; 747.6. ## 15; 回填方; (1)部位:树池 (2)回填种植泥炭土 (3)其他满足施工规范要求; m3; 14; 44.95; 629.3. ## 16; 检查井升降; (1)砖墙厚度240mm (2)检查井规格:1200*1200mm电井 (3)平均升(降)高度:30cm (4)其他满足施工规范要求; 座; 1; 1084.74; 1084.74. ## 17; 检查井升降; (1)砖墙厚度240mm (2)检查井规格:500*500mm电井 (3)平均升(降)高度:30cm (4)其他满足施工规范要求; 座; 2; 451.98; 903.96. # 18; 凸镜（带杆）; (1)φ80cm凸镜安装 (2)热镀锌钢管φ50*3.8标志杆 (3)其他满足施工规范要求; 套; 1; 710.37; 710.37. # 19; 凸镜（不带杆）; (1)φ80cm凸镜安装 (2)其他满足施工规范要求; 根; 2; 426.22; 852.44. # 20; 不锈钢晾衣架1; (1)不锈钢晾衣架安装( 高度1.8m宽度0.8m，长度3m，304不锈钢φ32厚1.5mm)，每根脚底部与地面用两个6mm拉爆螺丝固定 (2)其他满足施工规范要求; 个; 3; 829.41; 2488.23. # 21; 不锈钢晾衣架2; (1)不锈钢晾衣架安装( 高度1.8m宽度1.2m，长度3m，304不锈钢φ32厚1.5mm)，每根脚底部与地面用两个6mm拉爆螺丝固定 (2)其他满足施工规范要求; 个; 1; 878; 878. 分部小计; 185236.54. 弃土场受纳处置费; 元; 331.82; 47; 15595.54. 措施项目费; 项; 1; 38482.79. 规费; 项; 1; 14181.67. 税费; 项; 1; 11628.09. 以上工程部分小计：; 371005.64. 设计费 工程总额4.5%; 项; 1; 16695.25; 16695.25. # 监理费 工程总额3.3%; 项; 1; 12243.18; 12243.18. # 工程总计：叁拾玖万玖仟玖佰肆拾肆圆零柒分; 399944.07. |
| 合计（元）叁拾玖万玖仟玖佰肆拾肆圆零柒分 |  |  |  |  |  |