# 采购文件

# 一、项目名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善项目全过程造价咨询服务采购

# 二、预算金额：￥ 32.6万元

# 三、定标方式：综合评分法

四、需求内容：项目建设范围为：留仙大道沿线约5处既有建筑立面及前区（嘉兴苑、腾飞苑、西丽消防中队、366大街南门、众冠花园）、4条片区支路（石鼓路、留光路、仙鼓路、兴科路）、4处重要节点（南光高速同乐出入口、南头立交、深职大南门、深圳市计量质量研究院周边）、3座人行天桥及1处道路边坡（位于同乐路），总改造规模约18.12万平方米。主要建设内容包括建筑立面及广告整治、重要路口及天桥节点景观提升、城市家具修缮及多杆合一整治、片区重要支路景观绿化提升及边坡绿化治理等工程。

项目采购需求围绕主要建设内容负责本工程EPC招标模拟清单编制、施工图预算编制，竣工结算审核，并对本工程施工招投标阶段、实施阶段到竣工各阶段、各环节工程造价进行全过程监督和控制并提供有关造价决策方面的咨询意见，具体内容包括但不限于:1、模拟清单编制、施工图预算及工程量清单编制，配合招投标答疑;2、编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控，提供有关工程造价信息资料等；3、审核设计变更、工程量签证等费用;4、参与施工图会审，参与项目管理过程的相关会议，审核工程进度款，审核工程变更及合同争议的鉴定、索赔与反索赔，并提出合理化建议；5、工程结算造价审核;6、配合造价、审计部门完成审核工作等。

- 支付方式：

(1)完成预算编制：咨询人按要求提交工程预算成果文件，经报造价站复核且工程完成招标后支付至合同价的60%；

(2)结算审核完成后，咨询人按要求提交工程结算审核成果文件，支付至合同价的80%；

(3)待竣工决算经政府部门审定后按照审计结果将余款一次性全部付清。

# 六、报价要求

报价形式：

☑总价报价：供应商根据本项目的需求内容，在预算金额以内进行总价报价，合同暂定价=中标金额（最终金额不超区发改概算批复金额，且以审定部门审定金额为准)。

□单价报价：供应商根据本项目的需求内容填报单价，根据合同履行情况进行结算，预算金额为支付上限，结算金额=成交单价*实际发生量。

□折扣（或下浮率）报价：供应商根据本项目的需求内容填报折扣（或下浮率），根据合同履行情况进行结算，预算金额为支付上限，结算金额=成交折扣*实际发生金额。

无价格：供应商无需报价，最终以实际结算价为准。

# 七、其他说明

## 供应商应严格按照《采购公告》及相关附件要求的内容及格式编制《报名文件》、《应答文件》，并填写《供应商基本情况表》，且按《采购公告》规定的方式，在要求时限内提交，逾期提交将被拒收。

八、评审因素

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 20 | 采用低价优先法计算，即满足文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。报价超过预算金额则为废标，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20 评审材料：《应答文件》-价格部分 |
| 2 | 业绩经验 | 20 | 提供近3年内（以合同签订时间为准）供应商承接过的同类业绩，提供造价合同关键页（能清晰体现合同项目名称、合同签订时间、合同签章页、金额等关键信息）。每提供1份业绩资料得4分，累计最高得20分； 评审材料：《应答文件》-类似业绩 |
| 3 | 拟派项目负责人（仅限一人） | 20 | 1派驻项目负责人具备中级职称证5分，具备高级职称证及以上8分，本项最高得8分； - 项目负责人具有类似项目工作经验（提供业绩证明文件，需体现人员信息，业绩证明文件可为合同、出具的报告成果文件，甲方出具的证明文件），每有一项得2分，最高得10分； 3.项目负责人为供应商的自有员工，提供近三个月（2026年2月—2026年4月）的社保证明材料 本项得2分。 以上3项可累计得分，最高得分20分。 评审材料：《应答文件》——拟派项目团队（含项目负责人） |
| 4 | 项目服务方案 | 40 | 要求投标人能够充分理解项目背景和目标，对本项目需求的理解分析、工作措施、项目管理及工作周期等，提出应对措施及相关的合理化建议，综合评价供应商提供的以上内容。 优秀，得31-40分； 较好，得21-30分； 良好，得11-20分； 一般，得1-10分； 未提供或较差，得0分。 评审材料：《应答文件》-项目服务方案 |